오픈소스 MLOps 기반
열수요 예측 스타터 솔루션
기능정의서

제안 전 사전 구축형 솔루션 초안

작성일: 2026.06.24
버전: v0.1 Draft

본 문서는 한국지역난방공사 스마트 통합운영 시스템 제안 준비를 위한 사전 검토 자료로, 수주 후 빠른 설치와 적용이 가능한 오픈소스 기반 열수요 예측 MLOps 스타터 솔루션의 기능 범위, 표준 데이터 구조, 파이프라인, 화면/API, 운영관리 기능을 정의한다.

# 문서 정보

| 문서명 | 오픈소스 MLOps 기반 열수요 예측 스타터 솔루션 기능정의서 |
| --- | --- |
| 작성 목적 | 제안 전 사전 구축 가능한 솔루션 골격과 기능 범위를 정의하고, 수주 후 현장 데이터 매핑·커스터마이징을 빠르게 수행하기 위한 기준 문서로 활용 |
| 작성 범위 | 열수요 예측 데이터 적재, Feature 생성, 모델 학습, 실험관리, 모델 버전관리, 배치 예측, 성능 모니터링, 예측 API, 대시보드, 설치/운영 기능 |
| 제외 범위 | 발주기관 운영계 직접 연계, 실제 데이터 기반 성능 보장, 완전 자동 재학습, HA/DR 구성, 상용 솔루션 연계 상세 설계 |

## 개정 이력

| 버전 | 일자 | 작성/수정 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026.06.24 | 최초 기능정의서 초안 작성 | 제안 전 내부 검토용 |

# 목차

1. 솔루션 개요

2. 추진 배경 및 목표

3. 적용 범위 및 전제

4. 목표 아키텍처

5. 오픈소스 구성 및 역할

6. 업무 흐름

7. 기능 정의 총괄

8. 상세 기능 정의

9. 화면 및 API 기능 정의

10. 표준 데이터 모델

11. 설치·배포·운영 기능

12. 사전 구축 범위와 수주 후 적용 범위

13. 제외 범위 및 유의사항

14. 개발 우선순위 및 적용 로드맵

# 1. 솔루션 개요

본 솔루션은 열수요 예측 모델의 개발·운영 생명주기를 표준화하기 위한 오픈소스 기반 MLOps 스타터 솔루션이다. 제안 전 단계에서 공통 설치 패키지, 표준 데이터 모델, 학습/예측 파이프라인, 실험관리, 모델 버전관리, 예측 API, 대시보드를 미리 구성해두고, 수주 후 발주기관의 실제 데이터 구조와 운영환경에 맞춰 빠르게 적용하는 것을 목표로 한다.

| 솔루션 성격 | PoC 전용 코드가 아닌 사전 구축형 MLOps/예측 솔루션 골격 |
| --- | --- |
| 주요 대상 | 지역난방 열수요 예측, 지사/권역/공급구역 단위 수요 예측 |
| 운영 형태 | 정기 배치 예측 중심. 필요 시 API 조회 및 대시보드 연계 |
| 핵심 가치 | 수주 후 데이터 매핑과 모델 재학습만으로 빠른 설치·적용 가능성 확보 |
| 기술 방향 | Airflow 또는 Dagster 기반 파이프라인 + MLflow 기반 실험/모델관리 + FastAPI/Grafana/Streamlit 기반 활용 |

# 2. 추진 배경 및 목표

## 2.1 추진 배경

열수요 예측 기능은 예측 모델 자체뿐 아니라 데이터 적재, 품질 검증, 학습 재현성, 모델 버전관리, 예측 이력관리, 성능 모니터링 체계가 함께 필요하다.

과제 수주 후 처음부터 MLOps 환경을 구성하면 초기 분석·설치·검증 기간이 길어질 수 있으므로, 사전에 표준화된 설치형 패키지와 기능 템플릿을 확보하는 것이 유리하다.

공공·에너지 분야 제안에서는 완성된 예측 성능을 단정하기보다, 데이터 기반으로 검증 가능한 운영 파이프라인과 성능 개선 체계를 제시하는 것이 안전하다.

## 2.2 목표

열수요 실적, 기상, 달력 데이터를 표준 스키마로 적재하고 예측 모델 학습에 활용할 수 있도록 한다.

Airflow/Dagster 기반으로 데이터 적재, Feature 생성, 모델 학습, 배치 예측, 성능 평가, 모니터링 파이프라인을 구성한다.

MLflow 기반으로 학습 실험, 모델 Artifact, 모델 버전, 성능지표를 관리한다.

FastAPI와 대시보드를 통해 예측 결과, 실제값 대비 오차, 모델 성능, 파이프라인 상태를 조회할 수 있도록 한다.

수주 후 발주기관의 원천 데이터 구조에 맞춰 컬럼 매핑, Feature 보정, 모델 재학습, 운영 배치 조정을 신속하게 수행할 수 있게 한다.

# 3. 적용 범위 및 전제

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 예측 대상 | 지사/권역/공급구역 단위 열수요 |
| 예측 단위 | 1시간 단위 또는 1일 단위. 실제 적용 시 발주기관 데이터 주기에 맞춰 설정 |
| 예측 기간 | D+1, D+7을 기본 템플릿으로 구성. 필요 시 D+30 등 확장 |
| 입력 데이터 | 과거 열수요 실적, 외기온도, 습도, 강수량, 풍속, 요일, 공휴일, 계절, 시간대, 공급구역 정보 |
| 출력 데이터 | 예측 열수요, 예측 대상 시각, 모델 버전, 예측 생성 시각, 실제값 대비 오차, 성능지표 |
| 운영 방식 | 정기 배치 예측 중심. 실시간 제어계 직접 연계는 제외 |
| 성능 기준 | 사전 개발 단계에서는 샘플 데이터 기준 정상 동작 검증. 실제 성능은 수주 후 실제 데이터 기반으로 검증 |

# 4. 목표 아키텍처

## 4.1 개념 구조

| 계층 | 구성 요소 |
| --- | --- |
| 데이터 소스 | 열수요 실적 DB/CSV, 기상 데이터, 달력/공휴일, 지사/권역 마스터 |
| 데이터 처리 | 표준 스키마 적재, 품질검증, 결측/이상치 처리, Feature 생성 |
| MLOps 파이프라인 | Airflow/Dagster 기반 데이터 적재·학습·예측·모니터링 워크플로우 |
| 모델 관리 | MLflow 기반 실험 추적, 모델 Artifact 저장, 모델 Registry, Champion 모델 지정 |
| 저장소 | PostgreSQL 기반 메타/예측결과 저장, MinIO 기반 파일/모델 Artifact 저장 |
| 서비스/API | FastAPI 기반 예측 결과 조회, 모델 성능 조회, 실행 이력 조회 |
| 대시보드 | Streamlit 또는 Grafana 기반 예측/실제/오차/모델 상태 시각화 |

## 4.2 처리 흐름

원천 열수요·기상·달력 데이터를 표준 스키마로 적재한다.

데이터 품질을 점검하고 결측, 중복, 시간 누락, 이상치를 검출한다.

전일 수요, 전주 동일시간 수요, 이동평균, 온도 민감도, 요일/공휴일 등 Feature를 생성한다.

학습·검증·테스트 기간을 분리하고 Baseline 모델과 ML 모델을 학습한다.

학습 파라미터, 성능지표, 모델 파일을 MLflow에 기록하고 우수 모델을 Registry에 등록한다.

등록된 Champion 모델로 D+1/D+7 배치 예측을 수행하고 예측 결과를 저장한다.

실제값 수집 후 예측값과 매칭하여 MAE, RMSE, MAPE 등 성능지표를 계산한다.

성능 저하 또는 데이터 분포 변화가 발생하면 재학습 후보로 표시한다.

# 5. 오픈소스 구성 및 역할

| 영역 | 권장 도구 | 역할 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 워크플로우 오케스트레이션 | Airflow | 운영 배치 DAG 스케줄링, 실패 재시도, 실행 이력 관리 | 제안서/운영 관점에서 설명이 쉬움 |
| 워크플로우 오케스트레이션 | Dagster | 데이터/모델 Asset 중심 파이프라인 구성, 의존성 시각화 | MLOps 관점에서 세련된 대안 |
| 실험/모델 관리 | MLflow | 학습 파라미터, 성능지표, 모델 Artifact, 모델 Registry 관리 | 필수 구성 |
| 모델 개발 | scikit-learn, LightGBM, XGBoost | Baseline 및 ML 기반 열수요 예측 모델 학습 | 데이터 특성에 따라 선택 |
| API | FastAPI | 예측 결과, 모델 성능, 실행 이력 조회 API 제공 | 통합운영 플랫폼 연계용 |
| DB | PostgreSQL | 표준 데이터, 예측 결과, 성능평가, 실행 이력 저장 | 초기 기본 DB |
| Object Storage | MinIO | 모델 파일, 학습 산출물, 리포트 파일 저장 | S3 호환 구조 |
| 모니터링 | Evidently | 데이터 품질, 데이터 드리프트, 성능 리포트 생성 | 선택/확장 기능 |
| 대시보드 | Streamlit/Grafana | 시연/운영 대시보드 구성 | 초기 Streamlit, 운영 Grafana 검토 |

# 6. 업무 흐름

| 단계 | 업무 | 주요 입력 | 주요 출력 | 담당 모듈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 데이터 적재 | 열수요 실적, 기상, 달력 데이터 | 표준 원천 테이블 | Data Ingestion DAG |
| 2 | 데이터 품질검증 | 표준 원천 테이블 | 품질 점검 결과, 오류 목록 | Data Quality Module |
| 3 | Feature 생성 | 정제 데이터, 기상/달력 정보 | Feature Table | Feature Pipeline |
| 4 | 모델 학습 | 학습 데이터셋, 모델 설정 | 학습 모델, 성능지표 | Training Pipeline |
| 5 | 실험/모델 등록 | 학습 결과, 모델 파일 | MLflow Run, Model Version | MLflow |
| 6 | 배치 예측 | 예측 대상 기간, Champion 모델 | 예측 결과 | Prediction DAG |
| 7 | 성능 평가 | 예측 결과, 실제 열수요 | 오차 지표, 성능 추이 | Evaluation Pipeline |
| 8 | 모니터링/재학습 판단 | 성능지표, 입력 데이터 분포 | 드리프트 리포트, 재학습 후보 | Monitoring Pipeline |

# 7. 기능 정의 총괄

아래 기능은 수주 전 사전 개발 가능한 공통 솔루션 골격과 수주 후 현장 맞춤이 필요한 기능을 구분하여 정의한다. “사전 구축”은 샘플 데이터와 표준 스키마 기준 구현 가능 범위를 의미하며, 실제 운영 적용 시 발주기관 데이터 구조·보안·운영정책에 맞춘 조정이 필요하다.

| 기능ID | 구분 | 기능명 | 기능 설명 | 주요 처리 흐름 | 완료 기준 | 우선순위 | 구축 범위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDM-001 | 설치/환경 | 설치 자동화 | Airflow/Dagster, MLflow, PostgreSQL, MinIO, FastAPI, Dashboard를 패키지 형태로 설치한다. | Docker Compose 실행 → 환경변수 로딩 → 서비스 헬스체크 | 로컬/개발 서버에서 전체 서비스 기동 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-002 | 설치/환경 | 환경 설정 관리 | 고객사별 DB 접속, 파일 경로, 예측 단위, 모델 설정을 외부 설정으로 관리한다. | .env/YAML 작성 → 설정 검증 → 파이프라인 반영 | 설정 변경만으로 데이터 소스/예측 옵션 변경 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-003 | 데이터 | 데이터 소스 등록 | 열수요, 기상, 달력 데이터의 원천 위치와 컬럼 매핑 정보를 등록한다. | 데이터 소스 정의 → 컬럼 매핑 → 연결 테스트 | 등록된 소스에서 샘플 데이터 조회 | 필수 | 템플릿 사전 구축, 매핑은 수주 후 |
| HDM-004 | 데이터 | 열수요 실적 적재 | 과거 열수요 실적 데이터를 표준 테이블로 적재한다. | 원천 조회 → 시간 정렬 → 표준 컬럼 변환 → 적재 | site_id, measured_at, heat_demand 기준 데이터 적재 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-005 | 데이터 | 기상 데이터 적재 | 외기온도, 습도, 풍속, 강수량 등 외부 변수를 적재한다. | 기상 파일/API 조회 → 시간/지역 매핑 → 표준 테이블 적재 | 열수요 측정시각과 기상 데이터 결합 가능 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-006 | 데이터 | 달력/공휴일 데이터 생성 | 요일, 주말, 공휴일, 계절, 월, 시간대 변수를 생성한다. | 기준 기간 생성 → 공휴일 반영 → 달력 Feature 저장 | 예측 대상 기간의 달력 변수 생성 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-007 | 데이터 품질 | 결측/중복 점검 | 필수 컬럼 결측, 중복 row, 시간 누락 여부를 점검한다. | 표준 테이블 조회 → 품질 Rule 실행 → 결과 저장 | 품질 점검 결과 및 오류 목록 생성 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-008 | 데이터 품질 | 이상치 탐지 | 열수요 값의 급격한 변동, 음수, 비정상 범위 데이터를 탐지한다. | 통계 기준/Rule 적용 → 이상치 후보 표시 → 리포트 생성 | 이상치 후보 목록 생성 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-009 | Feature | Feature 생성 | 전일/전주 수요, 이동평균, 온도구간, 시간/요일 변수를 생성한다. | 정제 데이터 조회 → 파생변수 계산 → Feature Table 저장 | 학습 가능한 Feature Table 생성 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-010 | Feature | 학습 데이터셋 생성 | 시계열 특성을 고려하여 학습·검증·테스트 구간을 분리한다. | 기간 기준 split → 데이터셋 버전 생성 → 저장 | 데이터 누수 없는 학습/검증/테스트 세트 생성 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-011 | 모델 | Baseline 모델 학습 | 전일 동일시간, 전주 동일시간, 이동평균 기반 기준 모델을 생성한다. | Baseline 모델 실행 → 성능평가 → MLflow 기록 | ML 모델 비교 기준 성능 산출 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-012 | 모델 | ML 모델 학습 | LightGBM, XGBoost, RandomForest 등 열수요 예측 모델을 학습한다. | 모델 설정 로딩 → 학습 실행 → 검증 성능 계산 | 학습 모델과 성능지표 생성 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-013 | 모델 | 하이퍼파라미터 설정 | 모델별 주요 파라미터를 설정파일로 관리한다. | 모델 config 작성 → 학습 파이프라인 반영 | 설정 변경만으로 학습 조건 변경 | 선택 | 사전 구축 가능 |
| HDM-014 | MLOps | 실험 이력 관리 | 학습 실행별 파라미터, 성능지표, 데이터 버전, Artifact를 기록한다. | 학습 실행 → MLflow Run 생성 → metric/artifact 저장 | MLflow UI에서 실험 비교 가능 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-015 | MLOps | 모델 Registry 등록 | 검증 성능이 우수한 모델을 버전 단위로 등록한다. | 모델 선택 → Registry 등록 → 버전 생성 | 모델명/버전/성능 조회 가능 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-016 | MLOps | Champion 모델 지정 | 배치 예측에 사용할 운영 후보 모델을 지정한다. | 성능 비교 → Champion 지정 → 예측 파이프라인 연결 | 사용 모델 버전 명확화 | 선택 | 사전 구축 가능 |
| HDM-017 | 예측 | 배치 예측 실행 | 지정 기간에 대한 D+1/D+7 열수요를 배치 방식으로 예측한다. | 예측 대상 생성 → 모델 로딩 → Feature 생성 → 예측 저장 | 예측 결과 테이블 적재 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-018 | 예측 | 예측 결과 저장 | 예측값, 모델 버전, 예측 대상 시각, 생성 시각을 저장한다. | 예측 결과 생성 → DB 저장 → 중복 확인 | 예측 이력 조회 가능 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-019 | 평가 | 실제값 매칭 | 실제 열수요 수집 후 이전 예측값과 매칭한다. | 실제값 적재 → target_at 기준 매칭 → 평가 대상 생성 | 예측값/실제값 쌍 생성 | 필수 | 실제 데이터 확보 후 보정 |
| HDM-020 | 평가 | 성능지표 계산 | MAE, RMSE, MAPE 등 예측 성능지표를 계산한다. | 평가 대상 조회 → 지표 계산 → 평가 테이블 저장 | 기간/모델별 성능지표 생성 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-021 | 모니터링 | 성능 추이 모니터링 | 모델별·지사별·기간별 성능 추이를 관리한다. | 성능 테이블 조회 → 추이 계산 → 대시보드 표시 | 성능 저하 여부 확인 가능 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-022 | 모니터링 | 데이터 드리프트 점검 | 학습 기준 데이터와 최근 입력 데이터의 분포 차이를 점검한다. | 기준/최근 데이터 비교 → 드리프트 리포트 생성 | 주요 변수별 변화 여부 확인 | 선택 | 사전 구축 가능 |
| HDM-023 | 모니터링 | 재학습 후보 판단 | 성능 저하 또는 데이터 분포 변화 발생 시 재학습 후보를 표시한다. | 임계치 비교 → 후보 플래그 생성 → 알림/대시보드 표시 | 재학습 필요 여부 판단 결과 제공 | 선택 | 사전 구축 가능 |
| HDM-024 | 오케스트레이션 | 학습 파이프라인 관리 | 데이터 적재, 품질검증, Feature, 학습, 등록 과정을 DAG/Job으로 관리한다. | DAG 실행 → 단계별 상태 기록 → 실패 재실행 | 학습 파이프라인 재현 실행 가능 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-025 | 오케스트레이션 | 예측 파이프라인 관리 | 정기 예측 배치 실행과 실행 이력을 관리한다. | 스케줄 실행 → 예측 수행 → 결과/로그 저장 | 일정 주기 예측 결과 생성 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-026 | API | 예측 결과 조회 API | 외부 시스템이 최신 예측 결과와 이력을 조회할 수 있도록 API를 제공한다. | 요청 검증 → 예측 결과 조회 → 응답 반환 | FastAPI 기반 조회 API 호출 가능 | 선택 | 사전 구축 가능 |
| HDM-027 | API | 모델 성능 조회 API | 모델 버전별 성능지표와 평가 결과를 조회한다. | 모델/기간 조건 조회 → 성능 결과 반환 | 통합운영 화면 연계 가능 | 선택 | 사전 구축 가능 |
| HDM-028 | 대시보드 | 예측 대시보드 | 예측값, 실제값, 오차, 모델 버전을 시각화한다. | DB 조회 → 그래프/표 렌더링 | 예측 결과와 오차 추이 확인 | 선택 | 사전 구축 가능 |
| HDM-029 | 운영 | 실행 이력/로그 관리 | 학습·예측·평가 파이프라인 실행 상태와 오류 로그를 관리한다. | 실행 결과 수집 → 로그 저장 → 화면 조회 | 실패 원인과 재실행 여부 확인 | 필수 | 사전 구축 가능 |
| HDM-030 | 문서화 | 설치/데이터 매핑 가이드 | 설치 절차, 설정값, 데이터 매핑 기준, 운영 절차를 문서화한다. | 가이드 작성 → 샘플 적용 → 검증 결과 반영 | 신규 환경에서 재설치/적용 가능 | 필수 | 사전 구축 가능 |

# 8. 상세 기능 정의

상세 기능은 사전 개발 산출물 기준으로 정의한다. 실제 사업 착수 후에는 발주기관 데이터 인터페이스, 보안정책, 운영 배치 시간, 시스템 연계 범위를 반영하여 상세 설계서로 확정한다.

| 영역 | 사전 개발 산출물 | 기능 목적 | 수주 후 보정 사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 적재 | CSV/DB/API 커넥터 템플릿 | 열수요 실적, 기상, 달력 데이터의 원천 접근 방식 추상화 | 수주 후 원천 시스템 확인 후 커넥터 확장 필요 |
| 표준 스키마 | heat_demand_actual, weather_observation, calendar_feature 등 | 고객 데이터 매핑 기준을 제공하고 모델 파이프라인을 원천 구조와 분리 | 현장 컬럼명, 단위, 시간대, 지사 코드 매핑 필요 |
| Feature 엔진 | lag, rolling, calendar, weather interaction feature | 지역난방 수요예측에 범용적으로 사용 가능한 변수 생성 | 열원 특성, 공급구역 특성 반영 시 보정 필요 |
| 모델 학습 | Baseline + ML 모델 | 기준 모델과 ML 모델 성능 비교 구조 확보 | 실제 성능은 데이터 품질과 기간에 따라 재검증 필요 |
| MLflow 연계 | run tracking, metrics, artifacts, registry | 학습 재현성 및 모델 버전관리 근거 확보 | 운영 승인 프로세스는 별도 설계 필요 |
| 배치 예측 | daily/weekly prediction workflow | 정기 예측 결과 생성 및 저장 | 운영 배치 시간, 실패 재처리 정책 확정 필요 |
| 모니터링 | 성능지표, drift report, 재학습 후보 | 모델 상태와 성능 저하를 관리할 수 있는 체계 확보 | 임계치는 실제 운영 기준으로 조정 필요 |
| API/화면 | FastAPI + Streamlit/Grafana | 통합운영 플랫폼 연계 및 시연 가능성 확보 | 최종 UI/UX는 사업 범위에 맞춰 재설계 필요 |

# 9. 화면 및 API 기능 정의

## 9.1 화면 기능

| 화면ID | 화면명 | 주요 기능 | 구현 방식 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UI-001 | 데이터 소스 관리 | 데이터 소스 목록, 접속 정보, 컬럼 매핑 상태, 연결 테스트 결과 조회 | Streamlit 또는 관리 API 기반 | 선택 |
| UI-002 | 데이터 품질 리포트 | 결측, 중복, 이상치, 시간 누락 결과 조회 | Streamlit/Evidently 리포트 | 필수 |
| UI-003 | 학습 실행/결과 | 학습 조건, 모델별 성능, 학습 실행 이력 확인 | MLflow UI 우선 활용 | 필수 |
| UI-004 | 모델 관리 | 모델명, 버전, 등록일, 성능, Champion 여부 조회 | MLflow Registry 또는 별도 화면 | 필수 |
| UI-005 | 예측 결과 조회 | 대상기간별 예측값, 실제값, 오차 그래프 조회 | Streamlit/Grafana | 필수 |
| UI-006 | 모니터링 대시보드 | 성능 추이, 데이터 드리프트, 재학습 후보 확인 | Grafana/Streamlit | 선택 |
| UI-007 | 파이프라인 실행 이력 | DAG/Job 실행 상태, 실패 로그, 재실행 여부 확인 | Airflow/Dagster UI 우선 활용 | 필수 |

## 9.2 API 기능

| API ID | API명 | Method/Path 예시 | 설명 | 응답 주요 항목 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API-001 | 최신 예측 조회 | GET /api/predictions/latest | 지사/권역별 최신 예측 결과를 조회한다. | site_id, target_at, predicted_demand, model_version |
| API-002 | 기간별 예측 조회 | GET /api/predictions | 대상 기간, 지사, horizon 조건으로 예측 이력을 조회한다. | prediction_id, target_at, predicted_demand, created_at |
| API-003 | 예측/실제 비교 조회 | GET /api/evaluations/comparison | 예측값과 실제값, 오차를 함께 조회한다. | actual_demand, error, absolute_error, error_rate |
| API-004 | 모델 성능 조회 | GET /api/models/performance | 모델 버전별 성능지표를 조회한다. | model_name, version, mae, rmse, mape |
| API-005 | 파이프라인 상태 조회 | GET /api/pipelines/runs | 학습/예측/평가 파이프라인 실행 상태를 조회한다. | pipeline_name, status, started_at, ended_at |
| API-006 | 재학습 후보 조회 | GET /api/retraining/candidates | 성능 저하 또는 드리프트 기반 재학습 후보를 조회한다. | site_id, model_version, reason, severity |

# 10. 표준 데이터 모델

아래 표준 데이터 모델은 사전 구축 솔루션의 내부 기준 스키마이다. 실제 적용 시 발주기관 원천 데이터의 컬럼명, 단위, 시간대, 지사/권역 코드 체계에 맞춰 매핑 테이블 또는 ETL 로직을 구성한다.

## 10.1 열수요 실적 테이블

| 컬럼명 | 설명 | 예시/비고 |
| --- | --- | --- |
| site_id | 지사/권역/공급구역 ID | 예: BRANCH_001 |
| measured_at | 측정 시각 | YYYY-MM-DD HH:MI:SS |
| heat_demand | 열수요 실적값 | 단위는 현장 기준 확인 필요 |
| supply_temp | 공급온도 | 선택 컬럼 |
| return_temp | 회수온도 | 선택 컬럼 |
| flow_rate | 유량 | 선택 컬럼 |
| source_system | 원천 시스템명 | CSV, DB, SCADA 복제 등 |
| created_at | 적재 시각 | 시스템 생성 |

## 10.2 기상 관측 테이블

| 컬럼명 | 설명 | 예시/비고 |
| --- | --- | --- |
| weather_area_id | 기상 관측지역 ID | 지사와 매핑 필요 |
| measured_at | 관측 시각 | 열수요 측정시각과 정렬 |
| temperature | 외기온도 | 필수 권장 |
| humidity | 습도 | 선택 |
| wind_speed | 풍속 | 선택 |
| rainfall | 강수량 | 선택 |
| apparent_temp | 체감온도 | 파생 또는 외부값 |

## 10.3 예측 결과 테이블

| 컬럼명 | 설명 | 예시/비고 |
| --- | --- | --- |
| prediction_id | 예측 ID | UUID 또는 sequence |
| site_id | 예측 대상 지사/권역 | 표준 코드 |
| target_at | 예측 대상 시각 | 예측값이 의미하는 시각 |
| predicted_demand | 예측 열수요 | 모델 출력값 |
| prediction_horizon | 예측 기간 | D+1, D+7 등 |
| model_name | 모델명 | heat_demand_lgbm 등 |
| model_version | 모델 버전 | MLflow Registry 버전 |
| created_at | 예측 생성 시각 | 배치 실행 시각 |

## 10.4 성능 평가 테이블

| 컬럼명 | 설명 | 예시/비고 |
| --- | --- | --- |
| eval_id | 평가 ID | UUID 또는 sequence |
| site_id | 평가 대상 지사/권역 | 전체/개별 모두 가능 |
| model_version | 모델 버전 | 예측에 사용된 버전 |
| eval_start_at | 평가 시작 시각 | 기간 기준 |
| eval_end_at | 평가 종료 시각 | 기간 기준 |
| mae | 평균절대오차 | Mean Absolute Error |
| rmse | 평균제곱근오차 | Root Mean Squared Error |
| mape | 평균절대백분율오차 | Mean Absolute Percentage Error |
| created_at | 평가 생성 시각 | 시스템 생성 |

# 11. 설치·배포·운영 기능

## 11.1 설치 패키지 구성

사전 구축 산출물은 Docker Compose 기반 설치를 1차 목표로 하고, 향후 운영환경 요구에 따라 Kubernetes/Helm 배포 구조로 확장한다.

| 구성 요소 | 파일/디렉터리 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 컨테이너 구성 | docker-compose.yml | Airflow/Dagster, MLflow, PostgreSQL, MinIO, API, Dashboard 기동 |
| 환경 변수 | .env.example | DB 계정, 포트, 저장소 경로, 모델명 등 설정 |
| 파이프라인 | airflow/dags 또는 dagster/assets | 데이터 적재, 학습, 예측, 평가 DAG/Asset |
| 모델 코드 | ml/features, ml/training, ml/prediction | Feature 생성, 모델 학습, 예측 로직 |
| API | api/ | FastAPI 기반 조회 API |
| 대시보드 | dashboard/ | Streamlit 또는 Grafana 설정 |
| DB 스키마 | db/schema.sql | 표준 테이블 생성 스크립트 |
| 문서 | docs/ | 설치가이드, 데이터 매핑가이드, 운영가이드 |

## 11.2 운영 관리 기능

서비스 헬스체크: Airflow/Dagster, MLflow, API, DB, Object Storage 기동 상태 확인

파이프라인 재실행: 실패한 데이터 적재, 학습, 예측, 평가 작업의 재실행 지원

로그 조회: 작업 시작/종료 시각, 성공/실패 상태, 오류 메시지 관리

모델 롤백: 문제가 있는 모델 버전 대신 이전 Champion 모델 사용 가능하도록 Registry 기준 관리

설정 백업: 환경 설정, 모델 설정, 데이터 매핑 설정 파일 버전관리

# 12. 사전 구축 범위와 수주 후 적용 범위

| 구분 | 사전 구축 가능 범위 | 수주 후 적용/보정 범위 |
| --- | --- | --- |
| 설치환경 | Docker Compose 기반 전체 서비스 설치 자동화 | 발주기관 서버/망/보안정책 반영, 포트/계정/스토리지 조정 |
| 데이터 구조 | 표준 스키마와 샘플 데이터 적재 구조 | 원천 DB/파일/API 구조 확인, 컬럼·단위·코드 매핑 |
| 모델 학습 | 샘플 데이터 기반 Baseline/ML 학습 파이프라인 | 실제 과거 데이터 기반 재학습, 성능 검증, Feature 보정 |
| MLOps | MLflow 실험관리, 모델 Registry, DAG/Job 템플릿 | 운영 승인, 모델 배포 절차, 책임자 검토 프로세스 반영 |
| 예측/평가 | D+1/D+7 예측 및 성능평가 구조 | 실제 운영 예측 주기, 평가 지표, 임계치 조정 |
| API/화면 | 예측 조회 API와 기본 대시보드 | 통합운영 플랫폼 UI/UX, 권한, 인증, 메뉴 구조 연계 |
| 운영관리 | 로그/실행이력/재실행 기본 구조 | 기관 운영 표준, 백업, 보안, 장애 대응 절차 반영 |

# 13. 제외 범위 및 유의사항

## 13.1 사전 개발 단계 제외 범위

발주기관 운영계 DB, SCADA, EMS 등 실제 시스템과의 직접 연계

실제 데이터 기반 예측 정확도 보장 또는 특정 성능 수치 확약

모델 완전 자동 재학습 및 무승인 운영 반영

고가용성(HA), 재해복구(DR), 대규모 클러스터 운영 구성

상용 MLOps, BI, 데이터 통합 솔루션과의 상세 연계 구현

최종 통합운영 플랫폼 화면 수준의 UI/UX 완성

## 13.2 유의사항

사전 구축 산출물은 “완성 솔루션”이 아니라 “현장 적용 가능한 스타터 솔루션”으로 표현하는 것이 안전하다.

제안서에는 “오픈소스 MLOps 기반 예측 파이프라인 템플릿을 사전 확보”했다는 수준으로 기술하는 것이 적절하다.

실제 사업에서는 데이터 품질, 결측률, 계절별 패턴, 공급구역 특성, 기상 매핑 정확도에 따라 예측 성능이 크게 달라질 수 있다.

운영 중 자동 재학습은 장애와 품질 리스크가 있으므로, 1차 적용에서는 재학습 후보 알림과 승인 기반 재학습으로 제한하는 것이 바람직하다.

# 14. 개발 우선순위 및 적용 로드맵

## 14.1 사전 개발 우선순위

| 우선순위 | 개발 항목 | 목적 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Docker Compose 설치 자동화 | 내부 데모 및 반복 검증 속도 확보 | 필수 |
| 2 | 표준 DB 스키마 및 샘플 데이터 | 고객 데이터 매핑 기준 확보 | 필수 |
| 3 | Airflow DAG 또는 Dagster Asset 템플릿 | 운영 배치 구조 제시 | 필수 |
| 4 | MLflow 실험관리/모델 Registry | MLOps 적용 근거 확보 | 필수 |
| 5 | Baseline/ML 학습 파이프라인 | 예측 모델 동작 검증 | 필수 |
| 6 | 배치 예측 및 성능평가 | 예측-실제 비교 폐쇄루프 구성 | 필수 |
| 7 | FastAPI 조회 API | 통합운영 플랫폼 연계 가능성 확보 | 선택 |
| 8 | Streamlit/Grafana 대시보드 | 제안/시연 효과 강화 | 선택 |
| 9 | Evidently 기반 드리프트 리포트 | 모델 운영관리 고도화 근거 확보 | 선택 |

## 14.2 권장 개발 단계

| 단계 | 기간 예시 | 주요 산출물 | 판단 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계: 골격 구축 | 2~3주 | 설치 자동화, DB 스키마, 샘플 데이터, 기본 DAG | 전체 서비스가 한 번에 기동되고 샘플 데이터 적재 가능 |
| 2단계: 모델 파이프라인 | 3~4주 | Feature 생성, Baseline/ML 학습, MLflow 기록 | 학습 결과와 모델 버전이 MLflow에 남음 |
| 3단계: 예측/평가 폐쇄루프 | 2~3주 | 배치 예측, 실제값 매칭, 성능지표 계산 | 예측값/실제값/오차가 DB와 화면에서 확인됨 |
| 4단계: 활용/운영 기능 | 2~3주 | FastAPI, 대시보드, 로그/상태 조회, 문서화 | 시연 및 수주 후 적용 설명 가능 |

# 15. 제안서 활용 문구 예시

아래 문구는 제안서 또는 내부 설명자료에 활용 가능한 표현이다. “완성 솔루션”보다 “사전 확보된 오픈소스 기반 템플릿/스타터 솔루션”으로 표현하는 것이 리스크를 줄인다.

오픈소스 MLOps 기반 열수요 예측 파이프라인 템플릿을 사전 확보하여, 사업 착수 후 발주기관의 원천 데이터 구조와 운영환경에 맞춰 데이터 매핑, Feature 조정, 모델 학습, 배치 예측, 성능 모니터링 기능을 신속하게 적용할 수 있도록 한다. 이를 통해 예측 모델 개발뿐 아니라 실험관리, 모델 버전관리, 예측 이력관리, 성능 저하 감지까지 포함하는 열수요 예측 운영 기반을 단계적으로 구축한다.

끝.